Besprechungsprotokoll

Praxen Kretzschmar – Neugestaltung der Webpräsenz

# 1. Eckdaten der Besprechung

| Datum | 06. Mai 2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 19:30 – 22:00 |
| Ort / Format | Home Office |
| Teilnehmende | B. Kretzschmar; Dr. A. Kretzschmar; D. Macartney (teilweise); Dr. H. Macartney |
| Protokollführung | Henry Macartney |
| Verteiler | Alle Teilnehmende |

# 2. Tagesordnung

- Begrüßung und Statusbericht

- Offene Punkte aus dem letzten Protokoll (keine)

- Inhaltliche Themen (siehe Tabelle in Abschnitt 4)

- Termine und nächste Schritte

- Sonstiges

# 3. Zusammenfassung

Am 06. Mai 2026 wurde der aktuelle Entwicklungsstand der beiden Webseiten den Praxen Kretzschmar vorgestellt. Beide Praxen äußerten sich positiv und bestätigten die bisherige Richtung. Frau Kretzschmar liefert vor ihrem Mai-Urlaub vollständig überarbeitete Texte sowie neues Bildmaterial. Herr Dr. Kretzschmar stimmte einer Weiterentwicklung seiner Webseite zu und bevorzugt die Bildsprache eines One-Pager-Entwurfs aus 2024. Als zusätzliche Anforderung wurde ein einfacher Front-End-Editor für die selbstständige Inhaltspflege  aufgenommen. Patientendaten werden ausdrücklich nicht über die Webseiten verarbeitet. Das Festpreisangebot über 1.500 € wurde angenommen; Beriott wurde zusätzlich um ein separates Angebot zur gesamten IT-Betreuung gebeten und sagte zu, beide Webseiten bis zur Rückkehr der Praxen aus dem vierwöchigen Urlaub fertigzustellen, d.h. Abgabe Termin für Beriott ist Ende Juni 2026.

# 4. Themen, Aktionen und Termine

Die nachstehende Tabelle dokumentiert die in der Besprechung behandelten Themen, die vereinbarten Maßnahmen sowie die jeweiligen Termine. Jede Aktion ist einer verantwortlichen Person zuzuordnen.

| Thema | Beschreibung | Aktion | Bis Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Reaktion auf Demo | Beide Praxen mit dem bisherigen Stand zufrieden; Frau Kretzschmar lobte ausdrücklich den aufgeräumten, „non-cluttered" Look. Bestätigung, in der bisherigen Richtung weiterzuarbeiten. | Kein Handlungsbedarf; Stand wird festgehalten. Weiterentwicklund des Sites durch H. Macartney | — |
| Texte Frau Kretzschmar | Die bestehenden Texte stammen aus ~2005 und entsprechen nicht mehr dem heutigen Praxis-Profil. Frau Kretzschmar überarbeitet sämtliche Texte vollständig. | B. Kretzschmar liefert die neuen Texte; H. Macartney integriert sie in WordPress. | vor Urlaubsbeginn Ende Mai 2026 Erledigt. |
| Bildmaterial Frau Kretzschmar | Für die Therapieseiten werden neue Fotos aus der Reise in die kanadischen Rocky Mountains bereitgestellt. | B. Kretzschmar stellt die Bilder zur Verfügung; H. Macartney bindet sie ein. | vor Urlaubsbeginn Ende Mai 2026 |
| Sticky Navigation | Sticky-Nav in dunklerem Cremeton während des Demo-Folgetermins umgesetzt und freigegeben (GitHub Commit a7bb459). |  | 06.05.2026 Erledigt. |
| Demo-Screenshots | Zehn PNGs der Demo wurden an Frau Kretzschmar zur Offline-Durchsicht übergeben (docs/screenshots_birgit/). Nachdem die Website auf einer temp. Hostinger Domain zur Verfügung gestellt wurde, hat Frau Kretzschmar eine Link erhalten. (https://springgreen-viper-610216.hostingersite.com/) |  | 06.05.2026 Erledigt. |
| E-Mail-Systeme Praxis Dr. A. Kretzschmar | Die Praxis betreibt zwei voneinander unabhängige Mailsysteme (Outlook ~8 Jahre alt; Kassenärztliches System). Beide bleiben unabhängig von den neuen Webseiten. Der zwischenzeitlich gesperrte Outlook-Zugang wurde durch externe IT erfolgreich wiederhergestellt. | Kein Handlungsbedarf; Status zur Kenntnis genommen. | — |
| Webseite Herr Dr. A. Kretzschmar – Richtungsentscheidung | Herr Dr. Kretzschmar bevorzugt das Erscheinungsbild eines One-Pagers aus 2024 mit dem Motiv „anonymer Therapeut + Patient". Die statische HTML-Umsetzung wird NICHT 1:1 übernommen; die Bildsprache wird in die WordPress-/praxis_base-Architektur überführt. Herr Dr. Kretzschmar hat inzwischen 3 Vorschläge zur Website-Aussehen erhalten mit der entsprechenden Link (https://lightpink-wolf-142779.hostingersite.com/ ). Sie waren nicht zufrienstellend. | H. Macartney überträgt die Bildsprache in die bestehende Theme-Architektur. | im Rahmen der laufenden Umsetzung |
| Custom Front-End-Editor | Aus dem Wunsch entstanden, wp-admin zu umgehen (Herr Dr. Kretzschmar empfand die Oberfläche als „sehr kompliziert"). Beide Praxen möchten ein Werkzeug als fester Bestandteil des Lieferumfangs. Mindestumfang: Frau Kretzschmar kann Termine ohne wp-admin pflegen. | H. Macartney definiert den Detail-Scope und erkundigt sich über die Umsetzung der Mindestfunktion. | Scope-Definition zeitnah; Umsetzungs-möglichkeiten bis spätens Auslieferung |
| Patientendaten | Mit Bezug auf die neue „Elektronische Patientenakte" ausdrücklich klargestellt: Auf den neuen Webseiten werden in keiner Form Patientendaten verarbeitet. Beide Praxen nutzen hierfür die Systeme der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Webseiten sind rein informationell. | Punkt wird in die URS aufgenommen (Scope-Ausschluss). | mit URS-Fertigstellung |
| Kommerzielles – Festpreis & Stundensatz | Festpreisangebot über 1.500 € angenommen und als „sehr großzügig" bezeichnet. Stundensatz für Änderungen nach URS-Freigabe: 105 €/Std. (Beriott-Regelsatz). | H. Macartney dokumentiert Vereinbarung in den Projektunterlagen. | 06.05.2026 Erledigt. |
| IT-Betreuung der Praxen (separates Vorhaben) | Beriott GmbH wurde gebeten, die gesamte IT-Betreuung beider Praxen zu übernehmen. Wird als eigenes Engagement von einem anderen Beriott-Team bearbeitet, getrennt vom Webseitenprojekt. | Beriott GmbH erstellt ein separates Angebot. Verantwortlich: D. Macartney | kommende Woche |
| Auslieferung beider Webseiten | Die Praxen befinden sich ca. vier Wochen im Urlaub. Beriott hat zugesagt, beide Webseiten bis zur Rückkehr fertigzustellen. | H. Macartney sichert Fertigstellung beider Seiten zu. | bis Rückkehr aus dem Urlaub. Liefertermin für Beriott Ende der letzten Woche im Juni 2026 |

# 5. Nächster Termin

Datum / Uhrzeit / Ort: nach Bedarf; Termin wird per E-Mail abgestimmt.

Protokoll erstellt durch:

Dr. Henry Macartney, Beriott GmbH